CleanDesk

桌面与下载文件夹自动整理工具

| 版本 0.1.0（草稿） | 状态 开发前规划阶段 |
| --- | --- |
| 目标平台 Windows 10 / 11（x64） | 实现语言 Python 3.11+ |

文件一落地，分类已完成。无需操作，无需维护。

# 1. 项目简介

CleanDesk 是一个在 Windows 后台安静运行的自动文件整理工具。它持续监控桌面（Desktop）和下载（Downloads）文件夹，一旦检测到新文件落地，立即按照文件类型将其移入对应的分类子文件夹——全程无需用户介入。

核心价值主张 文件落地的瞬间，CleanDesk 已经帮你整理好了。没有点击，没有规则配置，没有任何额外操作。

# 2. 问题背景

桌面和下载文件夹是绝大多数用户接触文件的第一入口：浏览器下载的安装包、截图、邮件附件、压缩包、文档……它们不断堆积，几周内就能从整洁变成混乱的文件坟场。

## 2.1  核心痛点

- 想找三个月前下载的某个文件，需要在数百个无关文件里逐一扫描。

- 快捷方式、文档、安装包、图片、压缩包混杂在一起，毫无逻辑。

- 用户普遍知道“应该整理”，但手动整理费时费力，最终从不执行。

- 杂乱的桌面在心理上持续制造噪音，影响专注力和工作效率。

## 2.2  现有方案的局限

| 现有方案 | 核心局限 |
| --- | --- |
| 手动整理文件夹 | 依赖持续自律，几乎不可能长期坚持。 |
| Windows 搜索 / Everything | 只能找文件，不能组织文件。 |
| OneDrive / 云同步 | 把混乱同步到云端，没有本地分类能力。 |
| 批量整理软件 | 一次性工具，不是实时的，需要手动触发。 |
| AutoHotkey 脚本 | 学习门槛高，脚本脆弱，不适合普通用户。 |

# 3. 产品功能概览

## 3.1  基本工作方式

CleanDesk 以后台进程形式运行，通过 Python 的 watchdog 库（底层封装 ReadDirectoryChangesW）监听文件夹变更事件。当新文件触发 FILE_CREATED 事件后，经过短暂的稳定性等待，规则引擎根据文件扩展名（以及可选的名称模式）判断目标分类，再由文件移动器安全地将文件归入子文件夹。

## 3.2  默认分类规则

| 目标文件夹 | 匹配的扩展名 | 典型文件 |
| --- | --- | --- |
| Documents | .pdf .docx .xlsx .pptx .txt .md .odt | 报告、笔记、表格 |
| Images | .jpg .jpeg .png .gif .webp .svg .bmp .heic | 照片、截图、插图 |
| Videos | .mp4 .mkv .mov .avi .wmv .webm | 视频、录屏、电影 |
| Audio | .mp3 .wav .flac .aac .ogg .m4a | 音乐、播客、录音 |
| Archives | .zip .rar .7z .tar .gz .bz2 | 压缩包、备份文件 |
| Installers | .exe .msi .msix .appx | 安装程序、应用包 |
| Code | .py .js .ts .cpp .c .h .json .xml .yaml | 源代码、配置文件 |
| Fonts | .ttf .otf .woff .woff2 | 字体文件 |
| Others | （其他所有扩展名） | 兜底分类文件夹 |

所有分类规则均可通过 JSON 配置文件自定义：新增规则、覆盖默认规则、或将特定文件夹排除在监控范围之外。

# 4. 技术方案

## 4.1  技术选型

| 模块 | 技术 / 库 |
| --- | --- |
| 文件监听 | watchdog 3.x（封装 ReadDirectoryChangesW） |
| 文件操作 | shutil + pathlib（标准库） |
| 配置解析 | JSON（标准库）+ Pydantic（配置验证） |
| 日志 | logging（标准库）+ Rich（终端美化） |
| 系统托盘 UI | pystray + Pillow（托盘图标渲染） |
| 通知 | plyer（Windows 原生 Toast 通知） |
| 打包分发 | PyInstaller（单文件 .exe） |
| 测试框架 | pytest + pytest-mock |
| Python 版本 | 3.11 +（利用 tomllib、ExceptionGroup 等新特性） |

## 4.2  架构设计

整体采用事件驱动的三层结构，职责清晰，便于独立测试：

监听层（Watcher） watchdog Observer 在独立线程中运行，将 FS 事件放入线程安全的队列。 处理层（Engine） Worker 线程从队列消费事件，经稳定性延迟后调用规则引擎和文件移动器。 界面层（UI / Tray） pystray 在主线程运行系统托盘，通过线程安全回调与 Worker 通信。

## 4.3  文件移动安全机制

- 稳定性延迟：等待文件写入完成（默认 1.5 秒安静期）后再触发移动。

- 占用检测：移动前尝试独占打开文件，若被占用则延迟重试，最多重试 3 次。

- 冲突处理：目标路径存在同名文件时，自动追加时间戳后缀，不覆盖原文件。

- 撤销缓冲：记录最近 50 次移动操作，支持通过托盘菜单一键还原。

- 排除名单：隐藏文件、系统文件、.tmp 临时文件一律跳过不处理。

# 5. 功能路线图

## MVP（v0.1）— 核心可运行

- watchdog 监听 Desktop 和 Downloads，捕获新建文件事件。

- 基于扩展名的规则引擎，内置默认分类映射。

- 稳定性延迟 + 冲突安全重命名。

- JSON 配置文件，支持规则覆盖。

- 命令行直接运行（无 GUI），基础日志输出。

## v0.2 — 系统集成

- pystray 系统托盘：显示状态、暂停/恢复、退出。

- plyer Toast 通知（可开关）。

- 开机自启（写入注册表 HKCU\\Run）。

- 托盘菜单撤销最近一次移动。

## v0.3 — 增强功能

- 监控任意数量的自定义文件夹，不再限于桌面和下载。

- 按日期自动建立子文件夹（如 Images/2025-07/）。

- 规则条件扩展：文件大小、名称通配符、文件年龄。

- 干运行模式（--dry-run）：只预览移动结果，不实际操作。

- 活动日志窗口，支持搜索历史记录。

## v1.0 — 发布版本

- PyInstaller 打包为单文件 .exe，无需用户安装 Python。

- NSIS 安装向导，支持静默安装。

- Freemium 授权：免费版 2 个监控文件夹，Pro 版不限制。

- 自动更新检查。

# 6. 项目结构（规划）

cleandesk/ ├── main.py — 入口：启动 watcher、worker、tray ├── config.py — 配置加载 / 验证（Pydantic） ├── watcher.py — watchdog Observer 封装 ├── engine.py — 规则引擎：扩展名 → 目标文件夹 ├── mover.py — 安全文件移动、冲突处理、撤销缓冲 ├── tray.py — pystray 托盘图标与菜单 ├── notifier.py — plyer 通知封装 ├── logger.py — logging + Rich 日志初始化 ├── resources/ │ ├── icon.png — 托盘图标 │ └── default_rules.json — 内置分类规则 ├── tests/ │ ├── test_engine.py │ ├── test_mover.py │ └── test_config.py ├── pyproject.toml — 项目元数据 + 依赖（Poetry / uv） └── cleandesk.spec — PyInstaller 打包配置

# 7. 开发里程碑

| 里程碑 | 目标 | 预计周期 |
| --- | --- | --- |
| M0 — 脚手架 | 项目结构、pyproject.toml、CI 配置就绪。 | 第 1 周 |
| M1 — 监听 | watcher.py 正确捕获 Desktop/Downloads 事件。 | 第 1–2 周 |
| M2 — 引擎 | 规则引擎可按扩展名正确分类，单元测试覆盖。 | 第 2–3 周 |
| M3 — MVP | 端到端：新文件落地 → 自动归类，可实际使用。 | 第 3–4 周 |
| M4 — 托盘 | pystray 托盘运行，支持暂停、撤销、退出。 | 第 5–6 周 |
| M5 — 打包 | PyInstaller 打出单文件 .exe，安装测试通过。 | 第 6–7 周 |
| M6 — Beta | 用户测试、Bug 修复、性能优化。 | 第 8 周 |

# 8. 风险与应对

| 风险 | 概率 | 应对方案 |
| --- | --- | --- |
| 文件写入中被移动 | 中 | 稳定性延迟 + 独占打开检测，确保文件写完再动。 |
| 分类误判（错误文件夹） | 低–中 | 保守的默认规则；用户可配置；撤销缓冲兜底。 |
| PyInstaller 打包体积偏大 | 高 | 使用 --onefile + UPX 压缩，目标控制在 30 MB 以内。 |
| 杀软误报 | 中 | 提交主流 AV 厂商白名单；代码签名（v1.0）。 |
| pystray 托盘不稳定 | 低–中 | 完整异常捕获 + 自动重启托盘线程；日志记录崩溃。 |
| 用户抵触自动移动 | 中 | 默认开启干运行模式；首次使用引导；显眼的撤销入口。 |

# 9. 商业化策略

## 9.1  Freemium 分层

| 版本 | 功能范围 |
| --- | --- |
| 免费版 | 2 个监控文件夹 • 内置默认规则 • 撤销缓冲 • 基础托盘 UI |
| Pro 版（付费） | 无限监控文件夹 • 自定义规则 • 日期子文件夹 • 活动日志 • 优先支持 |

定价参考：¥68 一次性买断 / $9.99，含一年更新。可考虑年订阅模式 ¥28/年。

## 9.2  分发渠道

- 官网直接下载（主渠道）。

- Microsoft Store（需 MSIX 打包，面向普通用户）。

- winget 包（面向开发者用户群体）。

- GitHub Releases（免费版开源核心，Pro 版闭源）。

# 10. 非目标（v1.0 范围外）

以下功能明确不在 v1.0 的交付范围内，以保持项目聚焦：

- macOS / Linux 支持——当前仅面向 Windows。

- 基于文件内容的 AI 智能分类。

- 云存储集成（Google Drive、Dropbox、OneDrive）。

- 网络共享盘或 NAS 监控。

- 自动删除重复文件或清理旧文件。

- 完整的文件管理器替代功能。

文档结束  —  CleanDesk 项目总览 v0.1.0